ГОУ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»

БЕНДЕРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПФ

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

к.э.н. _________ Д.А. Поросеч

«____» _______ 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

по специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Бендеры, 2017

| ОДОБРЕНА Кафедрой СЭЗиСГ Протокол № ___ от «____» ___________2017 г. и.о.зав. кафедрой _____________/Т.В. Иовская | Разработана на основе государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» |
| --- | --- |
|  | Заместитель директора по учебно- производственной работе СПО и НПО _____________/Г.М. Делимарский |

Составитель:

Гринь О.В.- преподаватель кафедры СЭЗиСГ

БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

Рецензенты:

Василик Н.Ф. – преподаватель кафедры ПГС

БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»

Тома А.П. – ген. директор ЗАО «Бендерский завод ЖБИ-7»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Производственной (преддипломной) ПРАКТИКИ | 4 |
| 2. результаты освоения Производственной (преддипломной) ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание | 6 |
| # 4. условия реализации программы Производственной (преддипломной) ПРАКТИКИ | 8 |
| # 5. Контроль и оценка результатов освоения Производственной (преддипломной) ПРАКТИКИ | 9 |

I ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ГОС CПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности:

-организацию приемки материалов и конструкций, входящего контроля их качества,

-складирования, транспортировки материалов и конструкций и их хранение;

-подготовку строительной площадки к началу строительства;

-организацию операционного контроля качества строительно-монтажных работ;

1.3.  Цели и задачи преддипломной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в период преддипломной практики осуществляется:

- практическое обучение студентов профессиональной деятельности;

- формирование основных профессиональных умений и навыков в соответствии с ГОС СПО специальности 08.02.01;

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения работы передовых строительно-монтажных и других организаций, занимающихся строительством, эксплуатацией и ремонтом зданий и сооружений;

- практическое освоение строительных процессов;

- освоение организационно - технических, управленческих и экономических навыков с учетом происходящего в стране процесса экономических реформ;

- воспитание сознательной, трудовой и производственной дисциплины, уважения к трудовым традициям производственного коллектива;

- освоение новых эффективных методов и технологий на строительном производстве;

- усвоение студентов основ законодательства об охране труда, системы стандартов безопасности труда в строительстве, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной практики:

Преддипломная  практика -  144 часа (4 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является сформированность у студентов практических профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется в рамках преддипломной практики по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. |
| ПК 1.2 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. |
| ПК 1.3 | Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. |
| ПК 1.4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2 | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. |
| ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 3.2 | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. |
| ПК 3.3 | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. |
| ПК 3.4 | Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 4.1 | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. |
| ПК 4.2 | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |
| ПК 4.3 | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |
| ПК 4.4 | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план производственной практики

| №п/п | Разделы (этапы) практики | Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преддипломная практика |  |  | 144 ч |  |
| 1 | Подготовительный | Ознакомление с объектом практики, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление: -с рабочим планом и графиком прохождения практики; -с назначением и организационной структурой строительной организации; -с характеристиками строящихся объектов; -с технической оснащенностью строительной организации, организацией материально-технического снабжения и транспортным хозяйством; -с организацией системы оценки и контроля качества строительно-монтажных работ. | 7 | 3 |
| 2 | Ознакомительный | Изучение организации строительного производства Изучение: -порядка выполнения подготовительных работ, осуществляемых строительной организацией( в том числе подготовку материально-технических мероприятий, необходимых материально-технических ресурсов, документов и т.д.); -организацию приемки материалов и конструкций, входящего контроля их качества, складирования, транспортировки материалов и конструкций и их хранение; -подготовку строительной площадки к началу строительства; -организацию операционного контроля качества строительно-монтажных работ; -ведущие машины и механизмы, применяемые на строительной площадке; -транспортное хозяйство строительства | 56 | 3 |
| 3 | Производственный | Работа мастером или дублером мастера Знание и исполнение должностных обязанностей мастера: -участие в сдаче объекта под монтажные работы; -комплектация совместно с бригадирами рабочих бригад; -выполнение приемки и входного контроля качества материалов, конструкций и оборудования, поступающих на строительную площадку; -подготовка фронта работы для бригад; -обеспечение бригад инструментами и приспособлениями; -обеспечение своевременной доставки материалов к рабочим местам; -выдача бригадам нарядов на работ; -обеспечение обоснованной проектом производства работ технологии выполнения работ; -проверка качества выполняемых работ и соответствия СНиП на основе карт операционного контроля качества; -приёмка работ, выполненных бригадами и закрытие нарядов; -обеспечение правильного хранения и экономного использования материалов; -контроль правильного расхода фонда заработной платы на участке; -контроль выполнения рабочими требований техники безопасности и пожарной безопасности; - участие в промежуточном контроле качества законченных отдельных видов работ и оформление актов на скрытые работы; -участие в подготовке строительно-монтажных работ к сдаче; -участие в технических испытаниях выполняемых санитарно-технических устройств; - участие в технических, производственных и оперативных совещаниях на участках; -подготовка документации по материальному стимулированию рабочих; -участие в общественной работе | 67 |  |
| 4 | Обработка и анализ полученной информации | Обобщение материалов и оформление дневника практики В период прохождения преддипломной практики ежедневно ведется дневник, в котором записывается выполнение работ, практические работы и приобретенные навыки и знания, необходимые для оформления отчета. Дневник следует вести аккуратно, чисто, так как он является приложением к отчету | 7 |  |
| 5 | Оформление отчета | Отчет должен содержать: -краткую характеристику объектов практики; -перечень должностных обязанностей мастера; -описание организации производства работ на строительной площадке; -критический анализ производства; -выводы и предложения по улучшению организации строительного производства. Особенно важно осветить в отчете вопросы научной организации труда, передового опыта новаторов и передовиков производства, совершенствования системы планирования и учета, контроля качества работ, обеспечения безопасных условий труда на производстве. Отчет по практике составляется в период её прохождения, а окончательно обрабатывается и оформляется в последние дни пребывания на практике, в соответствии с календарно-тематическим планом. Отчет предоставляется руководителю практики от производства, который после проверки заверяет своей подписью и печатью строительной организации. По окончании практики руководитель практики от предприятия составляет на каждого студента характеристику с указанием его отношения к работе, степени полученной подготовки по специальности и оценки. Характеристика заверяется печатью строительной организации | 7 |  |
| Итого |  |  | 144 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает проведение преддипломной  практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Для составления отчетов необходим учебный кабинет, оборудованный ПК.

Оборудование учебного кабинета:

- 20 индивидуальных посадочных мест;

- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедийные средства обучения.

4.2. Информационное обеспечение производственной практики

Основная литература:

- Архитектура зданий Вильчик Н.П. – М: ИНФРА

- Конструирование гражданских зданий Шерешевский И.А. -  М.: «Архитектура  – С». 2009

- Конструирование промышленных зданий и сооружений Шерешевский И.А. -М.: « Архитектура-С». 2007

- Сборник задач по строительным конструкциям ПавловаА.И. Москва ИНФРА-М2005

- Строительные конструкции СетковВ.И. Москва ИНФРА-М. 2009

- Строительные конструкции Сербин Е.П. Москва РИОР2009

- Технология и организация строительного производства Соколов Г.К. –

- М.:Академия,2008

- Технология и организация строительного производства Данилкин Л.Г. – Ростов н/Д:Феникс, 2009

- Проектно-сметное дело Синянский И.А, Манешина Н.И.. Учебник/стер. – М.:Издат.центр «Академия», 2008

- Долгих А.И. Отделочные работы: учебное пособие/ А.И. Долгих. М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2010.-366с.

- Долгих, А.И. Общестроительные работы: учебное пособие/А.И. Долгих.- М.: Альфа-М:ИНФРА-М,2011.-432с.

- Охрана труда в строительстве: учебник/ А.А.Сухачёв.- М.: КНОРУС, 2011.-272 с. (Среднее профессиональное образование)

- Беляков, Ю.И. Реконструкция промышленных предприятий/ Ю.И.Беляков, А.П. Снежко.2010

Дополнительные источники:

- Строительные материалы: учебное пособие для студентов СПО/ Г.А. Айрапетов [и др.]; ред. Г.В. Несветаев.-4-е изд., перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.-700с.

- Основы архитектуры зданий и сооружений.- Ростов н/Д: «Феникс» 2009

- Общий справочник инженера-строителя. Строительные и отделочные работы. –Ростов н/Д:Феникс, 2007

- Пивоварова М.С. Современный справочник отделочника/ М.С.Пивоварова.-  Ростов н/Д: Феникс,2010.-381 с.: ил

- ГОСТ  22690-88  Бетоны.  Определение  прочности  методом  неразрушающего контроля

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Преддипломная  практика проводится концентрированно, условием допуска обучающихся к преддипломной  практике является усвоенная производственная практика по профессиональным модулям.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели или  мастера производственного обучения, а также работники предприятий/ организаций, закрепленные за обучающимися.

Руководители   практики назначаются  в  каждой  учебной  группе  из  числа  преподавателей,  которые  хорошо  знают  организацию  и    технологию строительного  производства,  а  также техническую  оснащенность  предприятия,  где студенты проходят практику.

Руководство преддипломной практикой на предприятии осуществляется на основании  приказа руководителя строительной организации (предприятия), которым определяются  должностные лица, ответственные за организацию, проведение и обеспечение безопасности студентов при прохождении практики.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется мастером (преподавателем) в форме защиты отчета по преддипломной практике. Содержание отчета  должно соответствовать  определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Изучение: -порядка выполнения подготовительных работ, осуществляемых строительной организацией( в том числе подготовку материально-технических мероприятий, необходимых материально-технических ресурсов, документов и т.д.); -организацию приемки материалов и конструкций, входящего контроля их качества, складирования, транспортировки материалов и конструкций и их хранение; -подготовку строительной площадки к началу строительства; | Текущий контроль в форме тестовых заданий. Оценка выполнения производственных заданий в рамках преддипломной практики. Написание отчета по преддипломной практике |
| Организовывать и выполнять строительно- монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов | -участие в сдаче объекта под монтажные работы; -комплектация совместно с бригадирами рабочих бригад; -выполнение приемки и входного контроля качества материалов, конструкций и оборудования, поступающих на строительную площадку; -подготовка фронта работы для бригад; -обеспечение бригад инструментами и приспособлениями; -обеспечение своевременной доставки материалов к рабочим местам; -выдача бригадам нарядов на работ; -обеспечение обоснованной проектом производства работ технологии выполнения работ; -проверка качества выполняемых работ и соответствия СНиП на основе карт операционного контроля качества; -приёмка работ, выполненных бригадами и закрытие нарядов; | Текущий контроль в форме тестовых заданий. Оценка выполнения производственных заданий в рамках преддипломной практики. Написание отчета по преддипломной практике |
| Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов | нормы расхода материалов при выполнении различных видов штукатурных работ; - расчет потребности штукатурного раствора для ремонта простой штукатурки; - нормокомплект при производстве штукатурных работ; -приготовление вручную штукатурных смесей по заданному составу | Текущий контроль в форме тестовых заданий. Оценка выполнения производственных заданий в рамках преддипломной практики. Написание отчета по преддипломной практике |
| Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ | - участие в промежуточном контроле качества законченных отдельных видов работ и оформление актов на скрытые работы; -участие в подготовке строительно-монтажных работ к сдаче; -участие в технических испытаниях выполняемых санитарно-технических устройств; - участие в технических, производственных и оперативных совещаниях на участках; -подготовка документации по материальному стимулированию рабочих; -участие в общественной работе | Текущий контроль в форме тестовых заданий. Оценка выполнения производственных заданий в рамках преддипломной практики. Написание отчета по преддипломной практике |
| Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно - монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов | общие требования о нормативных документах по охране труда, а также системе стандартов безопасности труда; - основные понятия о санитарно - гигиенической производственной среде; - основные вредные производственные факторы; - нормы освещенности; - санитарно - бытовые помещения и их устройство; - личная гигиена штукатура; - оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (электротравмах, термических ожогах, травмировании глаз); - порядок сообщения о происшедшем несчастном случае; - безопасность труда при использовании машины и ручного инструмента при производстве штукатурных работ; - понятие о производственном травматизме; - понятие об опасных зонах; - порядок допуска рабочих к выполнению работ; Пожарная безопасность; - электробезопасность; - особенности строительно -монтажных работ в зимних условиях и мероприятия по обеспечению безопасности при их выполнении; - биосфера, единство, целостность и относительное равновесное состояние биосферы, как основные условия развития жизни. | Текущий контроль в форме тестовых заданий. Оценка выполнения производственных заданий в рамках преддипломной практики. Написание отчета по преддипломной практике |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии; -системная и качественная работа над всеми видами занятий (учебная, НИР, кружковая, работа на практике); - анализ ситуации на рынке труда; -быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы; - ответственность за свой труд; - участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, выставки и т.п; - эффективная самостоятельная работа изучении профессионального модуля; -участие в работе научно-студенческих обществ; -выступления на научно-практических конференциях; - высокие показатели производственной деятельности. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: -на практических занятиях - наблюдение. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; - демонстрация исполнительности и ответственного отношения к порученному делу; - рациональное распределение времени при выполнении работ; -правильная последовательность выполнения действий на практических занятиях в соответствии с методическими указаниями; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |  |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проектирования - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы | - экспертная оценка, - наблюдение; |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач и личностного развития; - обоснованность выбора и оптимальность состава источников ,необходимых для решения поставленной задачи; - владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации; - используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | - экспертная оценка; - наблюдение; |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно- коммуникативных технологий; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием информационно-коммуникационных технологий; - работа в профессиональных и информационных программах «AutoCAD», «ArhiCAD», « Compas» и других графических редакторах; - устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике – правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; | - оформление практических работ и выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандарта предприятия; |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - владение профессиональной лексикой, этическими нормами поведения, приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; - корректное взаимодействие с обучающимися в группе и преподавателями в ходе освоения профмодуля; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности; - полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - соблюдение принципов профессиональной этики. | - экспертная оценка; - наблюдение; |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - терпимость к другим мнениям и позициям; - оказание помощи участникам команды; - нахождение продуктивных способов регулирования в конфликтных ситуациях; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности. | - экспертная оценка; - наблюдение; - наблюдение и оценка выполнения работ при выполнении практических работ. |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики учебно- проектных и творческих работ; - составление резюме; - посещение дополнительных занятий; - уровень готовности к профессиональной деятельности. | - отзыв по выполненному объему работ. |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области строительства; - использование профессиональных знаний в учебно- проектной и творческой работе студентов. | - портфолио; - защита презентаций, |